**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 07 - Thành viên nhóm

1. Huỳnh Ngọc Tịnh - 14056221 (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Bá Anh Minh - 14073861
3. Lâm Quốc Bửu – 14023991
4. Nguyễn Thành Tín - 15056881

*Tên Topic:* ***SEND/RECEIVE MAIL***

Thời gian thực hiện: Từ 15/08/2017 đến 24/10/2017 (10 tuần)

Link GITHUB: https://github.com/ngoctinhhnt/PTUD

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 15/08/2017  Đến: 21/08/2017) | Xem tài liệu: Chương 3 Socket | **Tịnh, Minh, Bửu, Tín** |  |
| Ôn lại lập trình Java cơ bản |  |  |
| Code theo bài tập Tuần 1 Java cơ bản |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 02/08/2017  Đến: 28/08/2017) | Xem tài liệu | **Tịnh, Minh, Bửu, Tín** |  |
| Thu thập, làm rõ yêu cầu của Topic |  |  |
| Đặt câu hỏi và tìm câu trả lời |  |  |
| Code Java cơ bản |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 29/08/2017  Đến: 04/09/2017) |  | **Tịnh, Minh, Bửu, Tín** |  |
| Tìm hiểu giao thức SMTP |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 05/09/2017  Đến: 11/09/2017) | Xem tài liệu: Thiết kế hướng đối tượng (mô hình lớp) |  |  |
| Đặc tả class, các thuộc tính, các phương thức |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 12/09/2017  Đến: 18/09/2017) | Kiểm thử chức năng Send/Receive Mail | **Tịnh, Minh, Bửu, Tín** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 19/09/2017  Đến: 25/09/2017) | Xem tài liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |
| Cơ sở dữ liệu quan hệ |  |  |
| Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 26/09/2017  Đến: 02/10/2017) | Trình bày Giới thiệu về Topic trên Word |  |  |
| Phần cứng, phần mềm, các chức năng chính |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 03/10/2017  Đến: 09/10/2017) | Chỉnh sửa, hoàn thành giao diện Mail |  |  |
| Xây dựng host |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 10/10/2017  Đến: 16/10/2017) | Xây dựng Mail server |  |  |
| Hoàn thành phần trình bày lên word |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 16/10/2017  Đến: 23/10/2017) | Hoàn thành Topic | **Tịnh, Minh, Bửu, Tín** |  |
| Triển khai Send/Receive Mail |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |